星之声外语播客平台 - 集成测试方案

一、测试目标

1. 验证核心业务流程：确保用户从注册到完成一次完整学习、或创作者完成一次内容发布的流程畅通。

2. 检验模块间接口：验证前后端各功能模块（用户、内容、播放、PK、直播等）间的数据交互与逻辑联动是否正确。

3. 保障演示成功率：为最终的项目演示（Demo）提供稳定、可靠的系统环境。

4. 发现系统级缺陷：暴露在单元测试中无法发现的、跨模块的交互问题、数据一致性问题和性能瓶颈。

二、测试准入与准出标准

2.1 测试准入标准

- 代码准备：相关功能代码已合入测试分支，并通过冒烟测试。

- 接口就绪：前后端接口定义一致，且具备可测试的接口版本。

- 环境就绪：测试环境部署完成，数据库、服务可正常访问。

- 数据就绪：Mock数据、测试账号及测试资源已按需准备完毕。

- 文档就绪：接口文档、需求说明文档版本已同步。

2.2 测试准出标准

- 用例执行率：P0/P1优先级测试用例100%执行。

- 缺陷状态：无"阻塞"及"严重"级别未关闭缺陷。

- 演示流程验证：核心用户旅程（学习者、创作者）完整走通，无阻断性问题。

- 测试报告输出：《集成测试执行报告》已输出并评审通过。

三、测试策略与范围

3.1 测试策略：增量式集成测试

- 自底向上集成：优先保障用户、内容、播放等基础模块的稳定性，再逐步集成PK、直播等业务模块。

- 以"核心用户旅程"为主线：所有测试围绕三条主路径展开，确保核心演示场景流畅。

- 使用Mock与真实数据结合：前期使用PM准备的Mock数据，后期切换至真实后端接口。

3.2 测试范围（优先级排序）

- P0 (必须测试)：用户旅程（注册登录、进入首页、搜索发现）、播放器功能、内容上传与展示。

- P1 (重要测试)：PK对战流程、直播基础功能、社交互动（评论、关注、私信）。

- P2 (可选测试)：数据统计图表、学习小组、高级搜索筛选等。

3.3 测试充分性评价

在集成测试执行过程中，将严格遵循本测试方案，执行所有设计的集成测试用例。

测试将覆盖三条核心用户旅程（学习者、创作者、社交参与者），确保各模块接口正确、数据传递一致、业务流程完整。测试目标覆盖率达到 P0、P1 优先级用例100%执行，并记录所有缺陷直至闭环。

四、集成测试环境与数据准备

4.1 测试环境配置

| 环境要素 | 配置说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / macOS | 测试组 |
| 应用服务器 | Node.js + Express 开发服务器 | 后端组 |
| 数据库 | MySQL 测试库（独立实例，含初始Mock数据） | 后端组 |
| 前端版本 | React 最新构建版本 | 前端组 |
| 网络环境 | 校园内网/稳定Wi-Fi/个人热点 | 全体 |

4.2 测试数据准备清单

| 数据类型 | 具体内容 | 格式/要求 | 责任人 | 准备时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户账号 | 普通用户3个、创作者2个、主播1个、管理员1个 | 手机号可接收验证码，密码统一为Test1234 | PM | 第11周末 |
| 音频文件 | 短音频（30s）5个、长音频（3-5min）3个 | MP3格式，≤20MB，内容为英文朗读 | PM | 第11周末 |
| 播客节目数据 | 3个已发布播客节目，每个节目含2-3集 | 包含封面、标题、简介、分类标签 | PM | 第12周初 |
| PK题库 | 词汇选择题20道、听力填空题10道 | JSON格式，包含题目、选项、答案 | 后端组 | 第12周初 |
| 直播房间数据 | 2个直播房间（一个进行中，一个未开始） | 包含标题、封面、主播信息、状态 | PM | 第13周初 |
| 静态资源 | 用户头像5张、节目封面5张、直播封面2张 | JPG/PNG，≤500KB | 设计组 | 第11周末 |

五、核心测试场景设计（三条用户旅程）

5.1 旅程一：普通学习者核心路径（P0）

1. 用户注册与登录 → 2. 用户使用教程（可跳过） → 3. 首页查看推荐内容 → 4. 播放音频并使用播放器工具 → 5. 进行录音跟读并查看评测 → 6. 搜索内容并收藏 → 7. 查看个人学习统计。

5.2 旅程二：内容创作者核心路径（P0）

1. 创作者中心 → 2. 创建新的播客节目 → 3. 上传单集音频 → 4. 发布单集 → 5. 查看已发布节目列表 → 6. 管理评论 → 7. 查看创作者数据看板。

5.3 旅程三：社交与对战参与者路径（P1）

1. 浏览PK房间列表 → 2. 创建/加入一个PK房间 → 3. 参与一次挑战模式PK → 4. 观众投票与查看结果 → 5. 关注另一位用户 → 6. 在内容下发表评论 → 7. 进入直播间并发送文字互动。

六、详细集成测试用例

6.1 TC-INT-01: 用户注册到首次学习的完整流程

- 前置条件：测试环境就绪，数据库为初始状态。

- 测试步骤：

1.  访问前端首页，点击注册。

2.  输入手机号，获取并填写验证码，设置密码，完成注册。

3.  进入首页，查看个性化推荐列表是否显示。

4.  点击一个推荐内容卡片，进入播放页。

5.  验证播放器能正常播放，尝试调节语速、切换字幕。

6.  回到首页，点击"每日一句"功能模块。

7.  点击"跟读"按钮，完成一次录音，查看评测结果并提交。

8.  返回用户个人页，验证学习统计的"今日学习时长"有无更新。

- 预期结果：以上所有步骤顺利完成，无错误提示，数据在各页面间传递正确。

- 验证点：用户表、测试记录表、推荐记录、播放记录、录音表、评测表数据一致。

6.2 TC-INT-02: 内容创作者发布的流程

- 前置条件：创作者账号已登录，准备音频文件。

- 测试步骤：

1.  进入【创作者中心】。

2.  创建新播客节目，填写节目信息。

3.  上传单集音频文件。

4.  填写单集信息并发布。

5.  查看已发布节目列表。

6.  进入数据看板查看播放量等信息。

- 预期结果：节目创建成功，音频可播放，数据看板更新正确。

- 验证点：用户表、测试记录表、节目记录、节目表、播放量数据一致。

6.3 TC-INT-03: PK对战创建到结束的流程

- 前置条件：两个已登录的测试用户账号（A为房主，B为选手），一个观众账号C。

- 测试步骤：

1.  用户A进入PK模块，创建一个"挑战模式"房间。

2.  用户B浏览房间列表，成功加入用户A创建的房间。

3.  房主A开始PK，系统自动分配挑战题目（如词汇测试）。

4.  双方在规定时间内完成答题。

5.  系统自动判分并显示实时比分。

6.  模拟一个观众账号C进入房间观战并投票。

7.  PK结束，所有参与者查看结果页（包含票数、评分）。

8.  验证用户A和B的成就或积分是否有相应更新。

- 预期结果：PK流程自动推进，状态同步实时，数据计算准确，投票防刷机制生效。

- 验证点：`pk_rooms`, `pk_participants`, `pk_votes` 表状态与业务逻辑一致。

七、测试执行计划与时间表（与开发计划对齐）

| 阶段 | 测试活动 | 对应开发阶段 | 时间窗口 | 参与人员 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：基础集成 | 执行 TC-INT-01（普通用户收听流程） | 前端完成页面框架；后端完成用户、内容接口 | 第12周末 | 测试组、前端1、后端1 | 《基础流程测试报告》，Bug List v1 |
| Phase 2：核心功能集成 | 执行 TC-INT-02（创作者发布流程）、TC-INT-03（PK流程） | 前端完成创作者页和PK页；后端完成相关接口 | 第13周中 | 测试组、前端3、后端2、PM | 《核心功能测试报告》，Bug List v2 |
| Phase 3：全链路回归 | 执行全部三条"用户旅程"路径，探索其他可能路径 | 所有功能开发完成，进入联调阶段 | 第14周初 | 测试组、全体开发、PM | 《全链路回归测试报告》 |
| Phase 4：演示预演 | 模拟最终Demo，按脚本完整走一遍 | 项目代码冻结，进入预发布状态 | 第15周末 | 测试组、PM、主讲人 | 《演示预演检查清单》，最终Bug List |

八、风险评估、应对与备用方案

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 备用测试方案 | 启用条件 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前后端接口定义不一致 | 中 | 高 | 1. 严格执行接口文档评审 2. 使用Apifox进行早期Mock和联调 3. 建立接口变更同步机制 | 使用已稳定的Mock接口版本进行集成测试，跳过问题接口 | 联调阶段发现接口定义冲突或数据格式不匹配 | 后端组、前端组 |
| 测试数据准备不充分 | 中 | 中 | 1. PM提前一周准备好所有Mock数据和测试账号 2. 建立测试数据检查清单 3. 准备数据生成脚本 | 使用最小数据集（基础用户+基础内容）进行核心流程测试 | 测试执行时发现数据缺失或格式错误 | PM、测试组 |
| 直播功能开发延迟 | 中 | 高 | 1. 优先保障直播基础观看功能 2. 简化连麦、礼物等复杂功能 3. 增加开发资源投入 | 使用"静态直播页"代替： - 展示主播信息、聊天区 - 预设互动消息 - 无实时音视频流 | 第13周四前直播核心功能未达测试准入标准 | 前端组、后端组 |
| PK对战功能延迟 | 中 | 高 | 1. 简化PK流程逻辑 2. 使用基础题目类型 3. 优先保障单人对战 | 使用"模拟PK流程"： - 前端模拟题目推送与结果展示 - 跳过实时对战逻辑 - 预设对战结果 | 第13周三前PK核心接口未就绪 | 前端组 |
| 语音评测服务异常 | 低 | 中 | 1. 准备本地评测降级方案 2. 设置超时熔断机制 3. 监控服务可用性 | 使用"模拟评分"功能： - 返回固定分数（如85分） - 提供标准评测建议 - 确保流程可走通 | 评测服务不可用或误差＞30% | 后端组 |
| 推荐算法性能不足 | 中 | 中 | 1. 优化查询性能 2. 增加缓存机制 3. 准备静态推荐数据 | 使用"静态推荐列表"： - 展示预设的优质内容 - 跳过实时推荐逻辑 - 保障首页加载速度 | 推荐接口响应时间＞5s 或推荐质量明显不符 | 后端组 |
| 测试时间被压缩 | 高 | 高 | 1. 聚焦P0核心旅程 2. 优先保障演示主路径 3. 并行测试执行 | 1. 复杂场景录制视频备用 2. 减少P2用例执行深度 3. 重点验证主干流程 | 项目进度延迟超过2个工作日 | 测试组、PM |
| 环境部署失败 | 低 | 高 | 1. 提前准备备份环境 2. 保留上一稳定版本 3. 建立快速回滚机制 | 1. 使用本地开发环境进行集成测试 2. 降级到功能演示模式 | 测试环境部署失败或关键服务不可用 | 运维组、后端组 |
| 第三方服务异常（短信、支付等） | 低 | 中 | 1. 准备Mock服务 2. 设置服务降级开关 3. 监控第三方服务状态 | 1. 短信验证码：使用万能验证码（如123456） 2. 支付功能：跳过真实支付，模拟成功状态 | 第三方服务接口异常或超时 | 后端组 |

8.1 风险应对原则

1. 优先级原则：优先保障P0核心用户旅程的完整性和稳定性

2. 降级原则：当核心功能无法按时完成时，启用简化版或模拟版功能

3. 透明原则：所有风险应对措施需同步给全体项目成员，避免信息不对称

4. 快速决策：风险发生后24小时内确定应对方案并开始执行

8.2 备用方案启用流程

风险识别 → 评估影响程度 → 团队讨论 → 确定备用方案 → 更新测试计划 → 执行备用测试 → 记录差异

8.3 演示场景保障措施

1. 核心演示路径：确保学习者旅程和创作者旅程100%可演示

2. 备用演示脚本：准备两套演示方案（完整版/简化版）

3. 现场应急方案：演示现场准备技术支持和问题应对清单

4. 预演验证：演示前至少进行3次完整预演，包含备用方案验证

九、缺陷管理与跟踪

1. 工具：使用GitHub Issues、腾讯文档或Excel共享表格。

2. 流程：QA提交Bug → PM分配 → 开发修复 → QA验证 → 关闭。

3. 分级：

- 阻塞（Blocker）：导致核心旅程中断，必须立即修复。

- 严重（Critical）：主要功能失效，需在当天修复。

- 一般（Major）：功能可用但有明显问题，需在版本内修复。

- 次要（Minor）：界面瑕疵或体验问题，酌情修复。

十、交付物（测试产出）

1. 《集成测试用例》 文档。

2. 《测试执行报告》 （含通过率、缺陷统计）。

3. 《最终质量评估与演示建议》 报告。

4. 稳定的演示测试环境。